Plan Gospodarki Odpadami

dla

Gminy Dukla

SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie	5

1.1	Cel i zakres planu	5

1.2	Uwarunkowania prawne	6

1.3	Wnioski wynikające z dokumentów wyższego rzędu	7

2	Ogólna charakterystyka Gminy Dukla	17

2.1	Informacje ogólne	17

3	Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi	18

3.1	Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość odpadów komunalnych	18

3.1.1	Ilość obecnie wytwarzanych odpadów	18

3.1.2	Odpady ulegające biodegradacji	22

3.1.3	Odpady z oczyszczalni ścieków	23

3.1.4	Odpady niebezpieczne	23

3.1.5	Odpady z innych źródeł	25

3.2	Selektywne zbieranie odpadów	25

3.3	System odbioru odpadów komunalnych	26

3.4	Transport i przeładunek odpadów	26

3.5	Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	27

3.6	Uregulowania formalno – prawne z zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych	30

3.7	Maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych	30

3.8	Uwagi końcowe dotyczące stanu obecnego systemu gospodarki odpadami i identyfikacji problemów	31

4	Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami	31

4.1	Zmiany demograficzne	31

4.2	Prognozy ilości wytwarzanych odpadów komunalnych	32

4.3	Odpady biodegradowalne	33

4.4	Odpady niebezpieczne	33

4.5	Odpady z oczyszczalni ścieków	33

5	Cele w zakresie gospodarki odpadami z terminami ich realizacji	34

6	Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami i systemy gospodarowania odpadami	35

6.1	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	35

6.2	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	36

6.3	Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów	39

6.4	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi	40

6.5	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami z innych źródeł	41

6.6	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami azbestowymi	41

6.7	Schemat proponowanego systemu gospodarki odpadami.	42

7	Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć	42

Głównym założeniem przyjętych celów oraz zadań realizowanych w ramach gospodarki odpadami jest:	42

8	Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów	44

9	Monitoring realizacji celów i zadań przyjętych w planie gospodarki odpadami	45

10	Analiza oddziaływania planu gospodarki na środowisko	46

11	Informacje o konsultacjach społecznych	47

12	Wnioski wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko	47

13	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	49

14	Materiały źródłowe	52

SPIS TABEL

Tabela 1.	Cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów (wg WPGO)	13

Tabela 2.	Ilość odebranych odpadów komunalnych.	20

Tabela 3.	Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Dukla wg wskaźników.	20

Tabela 4.	Szacunkowy skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy wg wskaźników.	21

Tabela 5.	Ilość wyrobów azbestowych poddanych unieszkodliwieniu z terenu Gminy Dukla do  dnia 31.12.2010 roku	24

Tabela 6.	Stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami	26

Tabela 7.	Rodzaje i ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	28

Tabela 8.	Rodzaje i ilość odpadów komunalnych przekazanych do odzysku i recyklingu w latach 2007 – 2010 wysegregowanych na linii sortowniczej ze strumienia odpadów dostarczonych na składowisko	29

Tabela 9.	Rodzaje i ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w roku 2010	29

Tabela 9.	Prognoza zmian liczby ludności.	31

Tabela 10.	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy	32

Tabela 11.	Prognoza wytwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wg. składu morfologicznego	32

Tabela 12.	Harmonogram rzeczowo – finansowy Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Dukla.	42

Tabela 13.	Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami	45

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1.	Położenie administracyjne gminy Dukla	17

Rysunek 2.   Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Dukla	28

Spis skrótów:

GPZON – gminne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych

GUS – Główny Urząd Statystyczny

KPGO 2010– krajowy plan gospodarki odpadami (M. P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946)

MPZON – mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych

NZŚ – nadzwyczajne zagrożenia środowiska

PCB – polichlorowane difenyle

PET – opakowanie z politereftalanu etylenu

PKB – produkt krajowy brutto

WPGO – wojewódzki plan gospodarki odpadami

SIGOP – System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce

ś.o.r. – środki ochrony roślin

UE – Unia Europejska

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

# Wprowadzenie

## Cel i zakres planu

Celem jest opracowanie aktualizacji strategii rozwoju gospodarki odpadami dla Gminy Dukla, sformułowanej w postaci Planu Gospodarki Odpadami, zapewniającej minimalizację wytwarzania odpadów oraz wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymogami ochrony środowiska, organizacji ich odzysku i unieszkodliwiania.

Głównym celem opracowanej koncepcji jest spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa polskiego, prawa lokalnego oraz planów wyższego szczebla to jest: Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego; określenie optymalnego sposobu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami oraz wskazanie instrumentów ich realizacji.

Cele cząstkowe to:

- wprowadzenie do gospodarki odpadami nowoczesnych metod w sferze techniki, ekonomii i zarządzania z perspektywą rozwiązań długofalowych,

- optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska, uwzględniające przede wszystkim zdrowotność społeczeństwa oraz ochronę gleb, zasobów wodnych i powietrza,

- integracja gospodarki odpadami z innymi działaniami gospodarki i infrastruktury komunalnej oraz innymi systemami ochrony środowiska.

Zakres opracowania Planu obejmuje:

- analizę stanu oraz prognozę odpadów komunalnych powstających na terenie gminy,

- koncepcję systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,

- sposób monitoringu i ocenę wdrażania planu,

- informację o przeprowadzonych konsultacjach społecznych,

- wnioski wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko,

- streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Przedstawione w Planie cele i zadania dotyczą okresu od 2011-2014 wraz z perspektywą na lata 2015-2018.

## Uwarunkowania prawne

Obowiązek opracowania Planów Gospodarki Odpadami wprowadzono w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Mają one stanowić część Programów Ochrony Środowiska.

Akty prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony przed odpadami:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2010 Nr 185 poz. 1243)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124 poz. 859)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej ( tj. Dz. U. 2007 Nr 90 poz. 607)

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2005 Nr 236 poz. 2008 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 ze zmianami), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2010 Nr 185 poz. 1243) oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2005 Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi stanowią w skali kraju system prawny ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

## Wnioski wynikające z dokumentów wyższego rzędu

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach, Krajowy plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa. Najważniejszymi zobowiązaniami ujętymi w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” są:

- osiągnięcie do 31 grudnia 2014 r. odzysku na poziomie minimum 60% oraz recyklingu na poziomie minimum 55% odpadów opakowaniowych;

- sukcesywne ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, począwszy od 75% w 2010 r., poprzez 50% w 2013 r., aż do osiągnięcia w roku 2020 poziomu 35% w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w 1995 r.;

- zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, a w 2016 r. osiągnięcie poziomu zbierania 45% tych odpadów;

- zebranie w skali roku 4 kg na mieszkańca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (pochodzącego z gospodarstw domowych).

Cele przyjęte w KPGO 2014 dla poszczególnych rodzajów odpadów:

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;

- objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: w 2013 r. więcej niż 50%, w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytwarzanych odpadów do końca 2014 r.;

- przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do 2020 roku;

- do 2011 r. należy sukcesywnie dokonywać likwidacji odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm;

- utrzymanie poziomu odzysku olejów odpadowych na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%; dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów odpadowych;

- do 2022 r. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u ich źródła powstawania) co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych;

- rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, który pozwoli na osiągnięcie następujących poziomów zbierania:

- do 2012 r. – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej 25 %

- do 2016 r. i w latach następnych – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej 45%

masy wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych.

- osiągniecie poziomów wydajności recyklingu:

- do 26 września 2011 r. – zużytych baterii niklowo – kadmowych i zużytych akumulatorów niklowo – kadmowych – co najmniej 75% ich masy;

- do 26 września 2011 r. – pozostałych zużytych baterii i zużytych akumulatorów – co najmniej 50% ich masy;

- utrzymanie poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii i akumulatorów – co najmniej 65% ich masy; dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych zakładów przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;

- utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

poziomu odzysku w wysokości co najmniej 80% masy zużytego sprzętu,

poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości co najmniej 75% masy zużytego sprzętu,

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

poziomu odzysku w wysokości co najmniej 75% masy zużytego sprzętu,

poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości co najmniej 65% masy zużytego sprzętu,

- dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

poziomu odzysku w wysokości co najmniej 70% masy zużytego sprzętu,

poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości co najmniej 50% masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości co najmniej 80% masy tych zużytych lamp;

- osiągniecie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok;

- wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku: 85% i 80% do końca 2014 r., 95% i 85% od 1 stycznia 2015 r.

- w okresie od 2011 r. do 2022 r. zakłada się sukcesywne osiągnięcie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”

- w okresie od 2011 r. do 2022 r. zakłada się sukcesywne zagospodarowanie odpadów materiałów wybuchowych, poprzez kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków bojowych;

- do 2022 r. podstawowym celem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na poziomie co najmniej 15%;

- do 2020 r. poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosić minimum 70% wagowo;

- do 2022 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

ograniczenie składowania osadów ściekowych,

zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,

maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego;

- w zakresie gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji innymi niż komunalne w okresie do 2022 r. zakłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów do poziomu nie więcej niż 40% masy wytworzonych odpadów;

- osiągnięcie od 2014 r. poziomów odzysku i recyklingu w następujących wielkościach:

| Rodzaj opakowań | Minimalny poziom [%] |  |
| --- | --- | --- |
|  | odzysku | recyklingu |
| Opakowania razem | 601 | 551 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | - | 22,51,2 |
| Opakowania z aluminium | - | 501 |
| Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | - | 501 |
| Opakowania z papieru i tektury | - | 601 |
| Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | - | 601 |
| Opakowania z drewna | - | 151 |

1 Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego

2 Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku, którego otrzymuje się produkt wykonywany z tworzywa sztucznego

- w zakresie gospodarki odpadami z wybranych gałęzi gospodarki przyjmuje się:

zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku,

zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem,

zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów w podziemnych wyrobiskach kopalni, w tym poprzez odzysk.

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywa do roku 2016

Kierunki działań na lata 2009-2012 w zakresie gospodarki odpadami:

- wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne przyczyniających się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększające ilości odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi i zmniejszaniu ilości odpadów kierowanych na składowiska,

- sukcesywne zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, w tym recyklingu, a także brak możliwości rekultywacji składowisk tego typu odpadami,

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji, zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

- identyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie,

- wprowadzenie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów oraz zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biotermicznego ich przekształcania,

- weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów prawa,

- wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,

- wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących samorządy w zakresie wykonywania przez nie tych obowiązków.

Ponadto podejmowane są działania w celu stworzenia systemu efektywnego egzekwowania przepisów umożliwiających realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cele do 2016 roku – w zakresie gospodarki odpadami:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytworzonych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym odzyskanej energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, z ograniczeniem do 2013r. ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do nie więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995,

- zamknięcie do końca 2009r. wszystkich składowisk nie spełniających standardów europejskich,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwianie PCB do 2010r.,

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania,

- zapewnienie skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji, stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019

Odpady komunalne

W gospodarce odpadami komunalnymi na terenie województwa podkarpackiego przyjęto następujące cele:

Cele główne:

- Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

- Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

- Minimalizacja ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem selektywnego zbierania 100% mieszkańców województwa do końca roku 2008.

- Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady zagospodarowania odpadów.

- Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie w tym odpadów niebezpiecznych.

- Bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów.

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

- Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawnych i  technologicznych.

Cele szczegółowe:

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem selektywnego zbierania 100% mieszkańców województwa do końca roku 2008 (ponieważ jak dotąd nie osiągnięto zakładanego w poprzednim WPGO celu).

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podkarpackim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- w 2010 r. nie więcej niż 75%,

- w 2013 r. nie więcej niż 50%,

- w 2020 r. nie więcej niż 35%

- Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4kg/mieszkańca/rok (tj. 8,4 tys. Mg w województwie).

- Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014.

Odpady z pozostałych grup (0 - 19)

Cele ogólne dla odpadów powstających w przemyśle (wg WPGO) (w stosunku do ilości odpadów wytworzonych):

1. W okresie od 2008 r. do 2010 r. przyjmuje się następujące cele:

- systematyczne zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% 
w 2010 r.

2. W okresie od 2011 r. do 2019 r. – następujące cele:

- dalsze zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% 
w 2019 r.

- Cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów (wg WPGO)

| Okres realizacji |  | Cele szczegółowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oleje odpadowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 - 2019 |  | 1. Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych, w szczególności od mieszkańców. 2. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców o szkodliwości olejów, które usuwane są do środowiska. 3. W latach 2008 – 2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35% |  |  |  |  |  |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 - 2010 | Osiągnięcie co najmniej poziomy odzysku i recyklingu wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 2007 Nr 109, poz. 752) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj baterii lub akumulatorów, z których powstał odpad |  |  | Poziom odzysku i recyklingu 2014 (dla przedsiębiorców)(%) |  |  |  |
|  |  |  |  | odzysku | recyklingu |  |  |
|  |  |  |  | wszystkie zebrane przekazane do odzysku | wszystkie zebrane przekazane do recyklingu |  |  |
|  | Akumulatory kwasowo- ołowiowe |  |  | wszystkie zgłoszone wszystkie zebrane | wszystkie zgłoszone wszystkie zebrane |  |  |
|  | Akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe) |  |  | 60 | 60 |  |  |
|  | Akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe) |  |  | 40 | 40 |  |  |
|  | Akumulatory niklowo- żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) |  |  | 40 | 40 |  |  |
|  | Akumulatory niklowo- żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych |  |  | 40 | 40 |  |  |
| 2011 - 2019 | 1. Osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywą 91/157/EWG), tj.: - minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. – zgodnie z art. 10 ust.2 lit. a, - minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do 2016 r.– zgodnie z art. 10 ust.2 lit. b, - minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) – zgodnie z art. 12 ust.4, - minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) – zgodnie z art. 12 ust.4, - minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2011 r.) zgodnie z art. 12 ust.4, 2. Ustanowienie od 2008 r. (czyli 2 lata od wprowadzenia dyrektywy) zakazu wprowadzania do obrotu: - wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo, - baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w: - systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym, - sprzęcie medycznym, - elektronarzędziach bezprzewodowych. 3. Ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulatorów niklowokadmowych (Ni-Cd). |  |  |  |  |  |  |
| Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 - 2019 | Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacja odpadów u źródła powstawania) |  |  |  |  |  |  |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 - 2019 | - dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 75 % i 70 % masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku, - dla pozostałych pojazdów osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 85 % i 80 % masy pojazdów przyjętych w skali roku, - uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych w skali roku. |  |  |  |  |  |  |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania |  |  |  |  |  |  |  |
| Od 1 stycznia 2008 r. | 1. Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości: - dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postacie wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania: - poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu, - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu; - dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego: - poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu, - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu; - dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli: - poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu, - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu; - dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp. 3. Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok. |  |  |  |  |  |  |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 - 2019 | Osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 14 maja 2002 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” |  |  |  |  |  |  |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 - 2019 | Rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągniecie następujących poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon (%) (dla przedsiębiorców): |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 r. |  | odzysk |  | 85 |  |  |
|  |  |  | recykling |  | 15 |  |  |
|  | 2018 r. |  | odzysk |  | 100 |  |  |
|  |  |  | recykling |  | 20 |  |  |
| Odpady z budowy, remontów demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 - 2019 | Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku (%): |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 r. |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 2018 r. |  | 80 |  |  |  |  |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 - 2019 | - ograniczenie składowania osadów ściekowych. - zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi. - maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. |  |  |  |  |  |  |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 - 2019 | Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, aby osiągnąć następujące cele (%)(dla przedsiębiorców): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 r. |  | 2014 r. |  |  |
|  |  |  | % poziomu |  | % poziomu |  |  |
|  |  |  | odzysku | recykling | odzysku | recykling |  |
|  | Opakowania (ogółem) |  | 60 | min. 38 | 60 | 55 -88 |  |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | - | min. 18 | - | min. 22,5 |  |
|  | Opakowania z aluminium |  | - | min. 45 | - | min. 50 |  |
|  | Opakowania ze stali |  | - | min. 35 | - | min. 50 |  |
|  | Opakowania z papieru i tektury |  | - | min. 54 | - | min. 60 |  |
|  | Opakowania ze szkła |  | - | min. 49 | - | min. 60 |  |
|  | Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) |  | - | - | - | - |  |
|  | Opakowania z drewna |  | - | min. 15 | - | min. 15 |  |

# Ogólna charakterystyka Gminy Dukla

## Informacje ogólne

Dukla jest gminą miejsko-wiejską położoną przy granicy ze Słowacją, w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego i w południowej części powiatu krośnieńskiego. Od strony zachodniej sąsiaduje z gminami położonymi w powiecie jasielskim: Krempna i Nowy Żmigród, od północy z gminami Chorkówka i Miejsce Piastowe, od wschodu z gminami Iwonicz Zdrój, Rymanów i Komańcza (powiat sanocki). Gminę zamieszkuje ogółem 14 714 mieszkańców (GUS stan na 31.12.2010 r.). Liczba mieszkańców gminy stanowi 13% liczby mieszkańców powiatu. Powierzchnia gminy wynosi 23 514 ha, co stanowi 25% powierzchni powiatu krośnieńskiego (GUS stan na 31.12.2010 r.). Gęstość zaludnienia to 1 338 osoby/km2 (GUS stan na 31.12.2010 r.).

###### Położenie administracyjne gminy Dukla

- Źródło: http://www.podkarpackie.powiaty.cba.pl/krosnienski.htm

Do największych podmiotów gospodarczych sektora publicznego i prywatnego działających na terenie gminy, należą:

- Firma transportowa – „TRANS-BIESZCZADY”,

- Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Dukli,

- Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Oddział w Lipowicy, produkcja materiałów budowlanych,

- Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa – „ŻWIRGEO” w Trzcinie; górnictwo odkrywkowe, produkcja materiałów drogowych,

- NPL Sp. z o. o. – produkcja maszyn i urządzeń,

- Firma Produkcyjno- Usługowa „PAGUMET”- w Dukli- powłoki z gumy nakładanie, renowacja opon, wulkanizacja i bieżnikowanie opon, metalowa produkcja,

- „KROFAM” Sp. z o. o. zakład w Dukli; usługi tatarczane, produkcja mebli dziecięcych,

- „TAR-BUD”- Zakład Handlu i Usług; zaopatrzenie rolnictwa w środki ochrony roślin, nawozy, pasze, usługi rolnicze różne,

- Stacje Benzynowe Barwinek, Dukla, Równe, Cergowa,

- Firma Handlowo- Usługowa w Równem; usługi tartaczne, wyrób elementów drewnianych,

- „METALNAFT” – Zakład Usługowo Produkcyjno- Handlowy Sp. z o. o. w Krośnie warsztat Równe; naprawa samochodów i ciągników, obróbka, skrawanie, spawanie, kowalstwo artystyczne, produkcja i serwis zbiorników ciśnieniowych i przenośnych, naprawa kotłów wodnych,

- Firma „ROBI”; usługi tartaczne i sprzedaż wyrobów tartacznych.

Szczegółowy opis stanu środowiska gminy Dukla, w tym gospodarki wodno – ściekowej zawarto w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, której Plan Gospodarki Odpadami stanowi integralną część.

# Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

## Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość odpadów komunalnych

### Ilość obecnie wytwarzanych odpadów

Do przygotowania analizy istniejącego stanu w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi posłużono się następującymi materiałami:

- Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,

- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010,

Zgodnie definicją zawartą w ustawie z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Zatem odpady komunalne powstają w:

- gospodarstwach domowych,

- obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej itp.

Zezwolenia Burmistrza Gminy Dukla na odbiór odpadów komunalnych z gminy Dukla, wydane na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają:

- Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o., ul. Parkowa 5, 38 – 450 Dukla –numer wydania decyzji - G. 7615-63/2006; data wydania – 19.11.2006 r.; termin obowiązywania decyzji – 10 lat od daty wydania;

- Usługi Rolne, Leśne i Komunalne Wiesław Paszek, Cergowa 143, 38 – 450 Dukla – 
numer wydania decyzji - G. 7615-65/2006; data wydania – 19.11.2006 r.; termin obowiązywania decyzji – 10 lat od daty wydania;

- Firma „KOEKO” Kotulak Sławomir, ul. Hankówka 26, 38 – 200 Jasło –
numer wydania decyzji - G. 7615-39/08; data wydania – 13.03.2008 r.; termin obowiązywania decyzji – 10 lat od daty wydania;

- Firma „Produkcja Handel Usługi EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38 – 200 Jasło – numer wydania decyzji - G. 7615-33/2009; data wydania – 12.03.2009 r.; termin obowiązywania decyzji – 10 lat od daty wydania;

- Firma TRANSCOM Sławomir Korab, ul. Czarnieckiego 5, 38 – 100 Strzyżów – 
numer wydania decyzji - G. 7615-36/10; data wydania – 18.03.2010 r.; termin obowiązywania decyzji – 10 lat od daty wydania;

- Zakład Utrzymania i Budowy Dróg „DROGMER” Bogusław Mercik, ul. Dębowa 82, 38 – 400 Krosno - numer wydania decyzji - G. 7615-55/10; data wydania – 31.05.2010 r.; termin obowiązywania decyzji – 5 lat od daty wydania;

- Centrum Usług Komunalnych „KROeko” Sp. z o.o., ul. Fredry 1, 38 – 400 Krosno 
– numer wydania decyzji - G. 7615-53/2010; data wydania – 23.06.2010 r.; termin obowiązywania decyzji – 10 lat od daty wydania;

- Firma TOI TOI Polska Sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 04 – 044 Warszawa – numer wydania decyzji - G. 7615-63/2010; data wydania – 02.08.2010 r.; termin obowiązywania decyzji – 10 lat od daty wydania.

Ilość odebranych odpadów komunalnych przedstawia poniższa tabela.

- Ilość odebranych odpadów komunalnych.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów [Mg] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | - | 26,3 | 18,9 | 24,8 |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | 2,3 | 0,3 | 1,8 |
| 3 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | - | 69,3 | 71,4 | 73,7 |
| 4 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | - | 5,4 | 5,0 | 5,7 |
| 5 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | - | - | - | 4,2 |
| 6 | 20 01 01 | Papier i tektura | 40,3 | 0,1 | - | - |
| 7 | 20 01 02 | Szkło | 45,6 | - | - | - |
| 8 | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | - | 0,005 | - | - |
| 9 | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | - | 0,300 | 3,588 | 2,144 |
| 10 | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | - | 0,086 | 0,060 | - |
| 11 | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 0,262 | 1,628 | 1,026 | 2,912 |
| 12 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | - | 0,310 | 3,456 | 1,544 |
| 13 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 35,9 | - | 4,2 | - |
| 14 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1815,8 | 1740,2 | 1863,1 | 1677,3 |
| 15 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 24,9 | - | - | - |
| 16 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 4,9 | - | - | - |
| 17 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 11,6 | 10,7 | - | 10,5 |
| Razem: |  |  | 1979,262 | 1856,629 | 1971,03 | 1804,6 |

- Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Dukla wg wskaźników.

| Lp. | Nazwa odpadu | Tereny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miejskie | Wiejskie |  | Miejskie |  | Wiejskie | Miejskie |  | Wiejskie |
|  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  |
|  | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 91,13 |  |  | 91,06 |  |  | 81,04 |  |  |
|  | Odpady z ogrodów i parków | 52,73 |  | 0,00 | 52,69 | 0,00 |  | 46,89 | 0,00 |  |
|  | Inne odpady komunalne, w tym: | 1721,08 |  | 1322,76 | 1719,77 | 1321,76 |  | 1530,54 | 1176,32 |  |
| 3.1. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: | 1595,00 |  | 1229,92 | 1593,78 | 1228,98 |  | 1418,41 | 1093,75 |  |
| 3.1.1 | - z gospodarstw domowych | 1116,44 |  | 1008,69 | 1115,59 | 1007,93 |  | 992,84 | 897,02 |  |
| 3.1.2 | - z obiektów infrastruktury | 478,56 |  | 221,22 | 478,19 | 221,06 |  | 425,57 | 196,73 |  |
| 3.2 | Odpady z targowisk | 14,33 |  | 21,21 | 14,32 | 21,19 |  | 12,74 | 18,86 |  |
| 3.3. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 38,97 |  | 0,00 | 38,94 | 0,00 |  | 34,66 | 0,00 |  |
| 3.4 | Odpady wielkogabarytowe | 72,79 |  | 71,64 | 72,73 | 71,59 |  | 64,73 | 63,71 |  |
| Razem |  | 3187,70 |  |  | 3185,28 |  |  | 2834,79 |  |  |

- Szacunkowy skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy wg wskaźników.

| Lp. | Nazwa odpadu | Tereny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miejskie | Wiejskie | Miejskie | Wiejskie | Miejskie | Wiejskie |
|  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
|  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 421,08 | 199,25 | 420,76 | 199,10 | 374,46 | 177,19 |
|  | Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 31,90 | 44,28 | 31,88 | 44,24 | 28,37 | 39,38 |
|  | Papier i tektura | 352,49 | 179,57 | 352,23 | 179,43 | 313,47 | 159,69 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 130,79 | 70,11 | 130,69 | 70,05 | 116,31 | 62,34 |
|  | Tworzywa sztuczne | 242,44 | 161,12 | 242,25 | 161,00 | 215,60 | 143,28 |
|  | Szkło | 137,17 | 103,31 | 137,07 | 103,23 | 121,98 | 91,88 |
|  | Metal | 79,75 | 61,50 | 79,69 | 61,45 | 70,92 | 54,69 |
|  | Odzież, tekstylia | 25,52 | 17,22 | 25,50 | 17,21 | 22,69 | 15,31 |
|  | Drewno | 23,92 | 18,45 | 23,91 | 18,43 | 21,28 | 16,41 |
|  | Odpady niebezpieczne | 14,35 | 11,07 | 14,34 | 11,06 | 12,77 | 9,84 |
|  | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 135,57 | 364,06 | 135,47 | 363,78 | 120,57 | 323,75 |
| Razem: |  | 2824,91 |  | 2822,77 |  | 2512,16 |  |

### Odpady ulegające biodegradacji

Do odpadów biodegradowalnych należą:

- odpady zielone (z ogrodów i parków),

- odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień mieszanych odpadów komunalnych,

- odpady z targowisk (części ulegające biodegradacji)

- papier i tektura,

- odzież i tekstylia ( z materiałów naturalnych).

Ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie gminy wyznaczona wg wskaźników przyjętych w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami:

| Lp. | Nazwa odpadu | Tereny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miejskie | Wiejskie | Miejskie | Wiejskie | Miejskie | Wiejskie |
|  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
|  | Papier i tektura zebrane selektywnie | 22,33 |  | 22,31 |  | 19,85 |  |
|  | Tekstylia (z materiałów naturalnych) | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,54 |  |
|  | Odpady z ogrodów i parków – ulegające biodegradacji | 52,73 | 0,00 | 52,69 | 0,00 | 46,89 | 0,00 |
|  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 421,08 | 199,25 | 420,76 | 199,10 | 374,46 | 177,19 |
|  | Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 31,90 | 44,28 | 31,88 | 44,24 | 28,37 | 39,38 |
|  | Papier i tektura | 352,49 | 179,57 | 352,23 | 179,43 | 313,47 | 159,69 |
|  | Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 8,31 | 12,30 | 8,31 | 12,29 | 7,39 | 10,94 |
| Razem biodegradowalne: |  | 1325,97 |  | 1324,97 |  | 1179,17 |  |

Część wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów ulegających biodegradacji jest wykorzystywana we własnym zakresie, na tzw. przydomowych kompostowniach.

Dla Gminy Dukla wyznaczono ilość odpadów biodegradowalnych w następujący sposób: w roku 1995, zgodnie z Rocznikiem statystycznym województwa krośnieńskiego, ilość mieszkańców miasta Dukla wynosiła 2237, a liczba mieszkańców wsi wchodzących wówczas w skład Gminy Dukla wynosiła 14527; co łącznie stanowi liczbę - 16764. Według stanu na 31.12.2010 r. ludność Gminy Dukla wynosiła łącznie 14585, w tym dla miasta Dukla-2128. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946) ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w 1995 roku wyznaczona została na następującym poziomie: na statystycznego mieszkańca miasta przyjęto 155 kg/rok, a na mieszkańca wsi 47 kg/rok. Biorąc pod uwagę powyższe dane obliczono ilość odpadów ulegających biodegradacji dla Gminy Dukla w 1995 r., która wynosiła 1029,504 Mg. Na podstawie średniego składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie kraju, zamieszczonego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, średni procentowy skład odpadów ulegających biodegradacji wśród odpadów wytwarzanych w mieście wynosi 57%, a na obszarach wiejskich 36%. Dla wyliczenia masy odpadów biodegradowalnych skierowanych do składowania na składowisku, uwzględniając powyższe dane, przyjęto średnią zawartość odpadów ulegających biodegradacji wśród zmieszanych odpadów komunalnych na poziomie 40%. W związku z tym podano, że w 2010 r. ilość odpadów biodegradowalnych skierowanych do składowania na składowisku wynosiła 684,62 Mg, co w odniesieniu do wytworzonych w roku bazowym odpadów stanowi 66,5 %.

### Odpady z oczyszczalni ścieków

Ilość odpadów z oczyszczalni ścieków wytworzonych na terenie gminy w roku 2009 stanowiła:

- 19 08 01 Skratki – 4,7 Mg

- 19 08 02 Zawartość piaskownika – 65,0 Mg

Odpady poddawane były procesowi unieszkodliwiania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli.

### Odpady niebezpieczne

Według obowiązującej klasyfikacji odpadów, do odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych (grupa 20) należą:

- rozpuszczalniki,

- kwasy,

- alkalia,

- odczynniki fotograficzne,

- środki ochrony roślin,

- lampy fluorescencyjne,

- urządzenia zawierające freony,

- oleje i tłuszcze inne niż jadalne,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w 2010 r. na terenie gminy oszacowano na 22,61 Mg (zgodnie z tabelą 3).

Odpady niebezpieczne (jak również wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) odbierane są od mieszkańców w terminach wyznaczonych harmonogramem oraz dodatkowo w terminach uzgodnionych z podmiotem świadczącym usługi w ramach zawartej umowy. Ponadto odpady te przyjmowane są w punkcie zbiórki odpadów znajdującym się przy ul. Pocztowej w Dukli. Pojemniki na zużyte baterie ustawione są głównie w placówkach oświatowych i sklepach.

Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa winny mieć podpisaną umowę z firmą posiadająca zezwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi.

Na terenie gminy przeprowadzono częściową inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacją objęto zarówno gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne, gospodarcze oraz stodoły), jak i budynki wielorodzinne, obiekty handlowe i publiczne, w których stwierdzono występowanie azbestu. Szacuje się, że na terenie Gminy Dukla do utylizacji pozostało jeszcze ok. 1200 Mg wyrobów zawierających azbest.

Informacje o ilości wywiezionych wyrobów zawierających azbest i poddanych utylizacji na terenie Gminy Dukla zawiera poniższa tabela.

- Ilość wyrobów azbestowych poddanych unieszkodliwieniu z terenu Gminy Dukla do  dnia 31.12.2010 roku

| Miejscowość | Masa całkowita wyrobów azbestowych (Mg) |
| --- | --- |
| Barwinek | 3,62 |
| Cergowa | 26,69 |
| Chyrowa | 0 |
| Dukla | 26,33 |
| Głojsce | 8,29 |
| Iwla | 7,38 |
| Jasionka | 43,50 |
| Lipowica | 4,96 |
| Łęki Dukielskie | 41,56 |
| Mszana | 6,45 |
| Nadole | 2,43 |
| Nowa Wieś | 7,27 |
| Olchowiec | 7,60 |
| Równe | 41,00 |
| Teodorówka | 18,70 |
| Trzciana | 8,50 |
| Tylawa | 2,54 |
| Wietrzno | 18,05 |
| Zawadka Rymanowska | 0 |
| Zboiska | 6,83 |
| Zyndarowa | 2,98 |
| Razem | 283,68 |

Źródło: Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu w Gminie Dukla.

Na terenie gminy nie zidentyfikowano mogilników.

### Odpady z innych źródeł

Poważny problem społeczny i mentalnościowy stanowi unieszkodliwianie zwierząt padłych w gospodarstwach rolnych. Gmina Dukla posiada dobrze zorganizowany system zbiórki padłych zwierząt domowych i dzikich - zwierzęta każdorazowo oddawane są do utylizacji przez uprawnione firmy.

## Selektywne zbieranie odpadów

Jednym z elementów prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami jest system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz selektywna zbiórka odpadów. Na terenie gminy prowadzona jest segregacja odpadów komunalnych.

Zbiórka odpadów odbywa się systemem mieszanym tj. do pojemników i worków.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbieraną są selektywnie dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Dodatkowo przy składowisku odpadów w Dukli funkcjonuje punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii oraz przepracowanych olei.

Selektywna zbiórka odpadów w latach 2007 – 2010

|  | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok |  |  |  |
| Papier i tektura | 25,66 | 25,19 | 16,12 | 20,5 |
| Szkło | 27,70 | 38,62 | 43,26 | 34,7 |
| Tworzywa sztuczne | 7,52 | 7,58 | 6,27 | 19,4 |
| Metale | - | 0,51 | 0,89 | 1,16 |
| Razem: | 60,88 | 71,9 | 66,54 | 75,76 |

Źródło: Informacje z Urzędu Gminy

Selektywna zbiórka systemem workowym odbywa się „u źródła” (w gospodarstwach domowych, które maja podpisana umowę na odbiór odpadów; wg stanu na koniec 2010 r. na terenie gminy Dukla podpisane są 3 744 umowy). System pojemnikowy polega na rozstawieniu, udostepnieniu mieszkańcom pojemników typu dzwon (w tzw. gniazdach obejmujących pojemnik na papier, szkło, tworzywa sztuczne).

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku (proces D5). Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki zostały poddane procesowi doczyszczenia i segregacji na linii sortowniczej. Uzyskany czysty surowiec przekazano firmom zajmującym się odzyskiem i recyklingiem. Odpady wielkogabarytowe zostały poddane procesowi demontażu i rozdziału na frakcje nadające się do odzysku (drewno, złom). Odpady elektryczne i elektroniczne zebrane przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych zostały przekazane podmiotom, które posiadają wymagane prawem pozwolenia i znajduje się w rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

## System odbioru odpadów komunalnych

Odbiór zorganizowany odpadów komunalnych odbywa się systemem mieszanym tj. z pojemników (o pojemności 110, 120, 240, 1100 l. – dwa ostatnie dotyczą głównie firm), kontenerów oraz worków, a następnie usuwane przez wyspecjalizowane firmy na składowisko odpadów.

Wywóz odpadów nieselekcjonowanych odbywa się, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez firmy odbierające odpady.  Działalność w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców prowadzi 8 firm. Wg stanu na koniec 2010 r. na terenie gminy Dukla podpisane są 3 744 umowy

Dla prawidłowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminach niezbędne jest posiadanie, przyjętego uchwałą rady gminy, planu gospodarki odpadami, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podanych do publicznej wiadomości przez Burmistrza.

- Stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami

| Regulamin utrzymania czystości i porządku | Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | Plany gospodarki odpadami | Górne stawki opłat za odbiór odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Uchwała Nr XLV/273/06 dn. 07.06.2006 r. | Zarządzenie nr 24/06 dn. 05.04.2006 r. ( nie obowiązuje - w związku ze zmianą art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ww. wymagania powinny zostać określone w drodze uchwały przez Radę Miejską.) | Uchwała nr XXVII/177/04 dn. 11.02.2005 r. | Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 21 marca 2011 r. |

Źródło: Strona BIP gminy

## Transport i przeładunek odpadów

Odpady transportowane są specjalistycznymi samochodami firm zajmujących się odbiorem odpadów.

Przekazywane są na składowisko odpadów komunalnych oraz specjalistycznym firmom zajmującym się odzyskiem odpadów.

## Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na terenie gminy Dukla zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko eksploatowane jest zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym uzyskanym w dniu 29.10.2007.r. znak: ŚR.IV-6618-45/11/07 z późn. zm. Pojemność całkowita składowiska wynosi 2,32 ha (ok. 230 000 m3), przy czym pojemność kwatery uszczelnionej na której prowadzi się eksploatację wynosi 1,28 ha (ok. 115 200 m3). Część zapełniona na koniec 2010 r. wyniosła ok. 110 000 m3.

W roku 2011 planowane jest zakończenie eksploatacji składowiska z powodu jego zapełnienia.

Dodatkowo w ramach obiektów składowiska funkcjonuje linia sortownicza. Charakterystyka

ogólna sortowni została przedstawiona poniżej:

- Lokalizacja: Dukla ul. Pocztowa 10, 38-450 Dukla,

- Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki i na odpady zmieszane,

- Właściciel: Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski, 11, 38 - 450 Dukla,

- Zarządzający: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli, ul. Parkowa 5, 38 – 450 Dukla

- Rok uruchomienia: 2004

- Moc przerobowa 1 500,00/jedną zmianę,  3 000,00/dwie zmiany

Przy składowisku odpadów w Dukli działa również punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Najbardziej rozbudowana jest selektywna zbiórka odpadów szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych. Ponadto podjęta jest zbiórka zużytych baterii; punkty zbiórki ustawione są głównie w placówkach oświatowych i sklepach.

Zbiórka odpadów odbywa się systemem mieszanym tj. do pojemników i worków.

###### Rysunek 2.   Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Dukla

Legenda:

- Rodzaje i ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

| Kod odpadu | 2008 r. |  | 2009 r. |  | 2010 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Proces unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Proces unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Proces unieszkodliwiania |
| 19 08 01 Skratki | 52,60 | D5 | 29,06 | D5 | - | D5 |
| 19 08 02 Zawartość piaskowników | 12,48 | D5 | 26,06 | D5 | - | D5 |
| 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 128,54 | D5 | 120,34 | D5 | 49,3 | D5 |
| 20 02 03 Odpady nieulegające biodegradacji | 52,38 | D5 | 32,18 | D5 | 13,40 | D5 |
| 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 11 953,22 | D5 | 11 423,62 | D5 | 5 690,40 | D5 |
| 20 03 02 Odpady z targowisk | 22,88 | D5 | 23,12 | D5 | 25,20 | D5 |
| 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów | 7,66 | D5 | 6,06 | D5 | 9,10 | D5 |
| Razem: | 12 229,76 |  | 11 660,44 |  | 5 787,4 |  |

D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Źródło: Informacja z Urzędu Gminy

- Rodzaje i ilość odpadów komunalnych przekazanych do odzysku i recyklingu w latach 2007 – 2010 wysegregowanych na linii sortowniczej ze strumienia odpadów dostarczonych na składowisko

| Kod odpadu | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  |  |  |
| 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury | 25,66 | 25,19 | 13,46 | 20,5 |
| 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 7,52 | 7,58 | 6,27 | 19,4 |
| 15 01 04 Opakowania z metalu | - | 0,51 | 0,67 | 1,16 |
| 15 01 07 Opakowania ze szkła | 27,70 | 38,62 | 43,26 | 34,7 |
| Razem: | 60,88 | 71,9 | 63,66 | 75,76 |

Źródło: Informacja z Urzędu Gminy

- Rodzaje i ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w roku 2010

| Kod odpadu | 2010 r. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Proces odzysku |
| 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury | 24,8 | R15 |
| 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 7,9 | R15 |
| 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe | 80,4 | R15 |
| 15 01 07 Opakowania ze szkła | 35,1 | R15 |
| 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego | 27,6* | R14 |
| 17 05 04 Gleba, ziemia,, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 401,4* | R14 |
| 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe | 16,4 | R15 |
| Razem: | 593,6 |  |

R14 –  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15 –  Przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym recyklingu

Źródło: Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach nimi gospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów- Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o. o.

*Odpady poddane odzyskowi na składowisku na warstwę izolacyjną

Łącznie w 2010 roku procesom odzysku poddano 593,6 Mg odpadów.

## Uregulowania formalno – prawne z zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych

Dla prawidłowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie niezbędne jest posiadanie, przyjętego uchwałą Rady Gminy, Planu Gospodarki Odpadami, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podanych do publicznej wiadomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta danej gminy.

Regulamin utrzymania czystości i porządku został przyjęty Uchwała Nr XLV/273/06  
z 7 czerwca 2006 r.  Zgodnie ze zmianami do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagane jest opracowanie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla.

Usprawniając współpracę z przedsiębiorcami oraz spełniając obowiązek wynikający z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Burmistrz określił wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zarządzeniem nr 24/06  z 5 kwietnia 2006 r. W związku ze zmianą art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ww. wymagania powinny zostać określone w drodze uchwały przez Radę Miejską.

## Maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) obowiązkiem Rady Gminy jest podjęcie uchwały w sprawie maksymalnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/79/07 z 14.11.2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Obecnie podjęta jest nowa Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 21 marca 2011 roku.

## Uwagi końcowe dotyczące stanu obecnego systemu gospodarki odpadami i identyfikacji problemów

W powyższej analizie stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze stanem obecnym. Na podstawie tych analiz i obserwacji można skonstruować zestawienie pozytywnych i negatywnych elementów w tym zakresie.

- Na terenie gminy prowadzone jest zbieranie odpadów zmieszanych komunalnych

- Gmina ma dobrze rozwinięty system selektywnej zbiórki odpadów

- Gmina posiada dobrze zorganizowany system zbiórki padłych zwierząt domowych i dzikich

- Gmina posiada dobrze zorganizowany system zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- W gminie są nadal małe ilości odpadów poddawanych procesom biologicznego unieszkodliwiania

- Powstawanie „dzikich składowisk odpadów”

- Nieprzestrzeganie narzuconych w aktach prawnych obowiązków przez wytwórców i innych posiadaczy odpadów

- Problem drobnych odpadów na ulicach i skwerach

- Problem psich odchodów

- Problem przeterminowanych lekarstw

- Mała ilość kompostowni na posesjach

# Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

## Zmiany demograficzne

Do prognozy zmian demograficznych ludności gminy, w latach: 2013 i 2016 wykorzystano dynamikę zmian prognozy demograficznych sporządzonej przez GUS na lata 2008-2035.

- Prognoza zmian liczby ludności.

| Lata | PROGNOZOWANA LICZBA LUDNOŚCI | WSKAŹNIK liczby ludności w stosunku do 2007 r. [%] |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 14 676 | 99,74 |
| 2018 | 14 614 | 99,58 |

## Prognozy ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

Na prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wpływać będzie liczba mieszkańców gminy, zmiany w poziomie dochodów ludności oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów.

Prognozę zmiany wytwarzania odpadów komunalnych wykonano w oparciu o wskaźniki zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

- Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy

| Lp. | Nazwa odpadu | Tereny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miejskie | Wiejskie | Miejskie | Wiejskie |
|  |  | 2014 |  | 2018 |  |
|  | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 80,83 |  | 80,49 |  |
|  | Odpady z ogrodów i parków | 46,77 | 0,00 | 46,57 | 0,00 |
|  | Inne odpady komunalne, w tym: | 1526,56 | 1173,26 | 1520,15 | 1168,33 |
| 3.1. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: | 1414,72 | 1090,91 | 1408,78 | 1086,33 |
| 3.1.1 | - z gospodarstw domowych | 990,26 | 894,69 | 986,10 | 890,93 |
| 3.1.2 | - z obiektów infrastruktury | 424,47 | 196,22 | 422,69 | 195,40 |
| 3.2 | Odpady z targowisk | 12,71 | 18,81 | 12,66 | 18,73 |
| 3.3. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 34,57 | 0,00 | 34,42 | 0,00 |
| 3.4 | Odpady wielkogabarytowe | 64,56 | 63,54 | 64,29 | 63,28 |
| Razem |  | 2827,415 |  | 2815,539 |  |

Źródło: Wg. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego

- Prognoza wytwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wg. składu morfologicznego

| Lp. | Nazwa odpadu | Tereny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miejskie |  | Wiejskie | Miejskie | Wiejskie |
|  |  | 2014 |  |  | 2018 |  |
|  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 373,49 | 176,73 |  | 371,92 | 175,98 |
|  | Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 28,29 | 39,27 |  | 28,18 | 39,11 |
|  | Papier i tektura | 312,65 | 159,27 |  | 311,34 | 158,60 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 116,01 | 62,18 |  | 115,52 | 61,92 |
|  | Tworzywa sztuczne | 215,04 | 142,91 |  | 214,13 | 142,31 |
|  | Szkło | 121,67 | 91,64 |  | 121,16 | 91,25 |
|  | Metal | 70,74 | 54,55 |  | 70,44 | 54,32 |
|  | Odzież, tekstylia | 22,64 | 15,27 |  | 22,54 | 15,21 |
|  | Drewno | 21,22 | 16,36 |  | 21,13 | 16,29 |
|  | Odpady niebezpieczne | 12,73 | 9,82 |  | 12,68 | 9,78 |
|  | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 120,25 | 322,91 |  | 119,75 | 321,55 |

## Odpady biodegradowalne

W celu wyznaczenia prognozy ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie gminy jak w tabeli powyżej wykorzystano wskaźniki przyjęte w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Zatem prognozuje się następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych:

2014 r. – 1176,09 Mg

2018 r. – 1171,19 Mg

## Odpady niebezpieczne

Prognozę zmiany wytwarzania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wykonano w oparciu o wskaźniki zamieszczone w tabelach 1 i 2; stąd ilości:

2014 r. –  22,55 Mg

2018 r. – 11,46 Mg

Zgodnie z założeniami przyjętymi w naszym kraju do końca roku 2032 z terenu gminy usunięte będą wszystkie wyroby, które w swoim składzie zawierają azbest.

Ilość wytwarzanych odpadów zawierających azbest (głównie płyty azbestowo – cementowe) uzależniona będzie od dwóch czynników, a mianowicie od opracowania i stopnia realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz od możliwości finansowych właścicieli nieruchomości posiadających zabudowę eternitową, ewentualnie od pomocy gminy w zakresie usuwania tych wyrobów.

## Odpady z oczyszczalni ścieków

Zgodnie z założeniami KPOŚ ilość osadów ściekowych systematycznie wzrasta, a jest to związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i budową nowych oczyszczalni na terenie województwa.

Przy prognozowaniu ilości osadów ściekowych przyjęto następujące założenia:

- dynamikę wzrostu ilości osadów ściekowych w granicach 5% w skali roku

- procentowy wzrost długości sieci kanalizacyjnej w latach 2007 – 2011 o około 11% w skali roku.

Prognozowane ilości osadów ściekowych kształtują się następująco:

2014 r. – 346,97 Mg

2018 r. – 421,74 Mg

Według wskaźników z KPGO 2010 jeden mieszkaniec obsługiwany przez oczyszczalnię odpowiada wytwarzaniu od 11,4 kg s.m. do 34,8 kg s.m. (w zależności od przyjętej technologii oczyszczania), przy średniej 19,4 kg s.m.

# Cele w zakresie gospodarki odpadami z terminami ich realizacji

Cele krótkoterminowe:

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do 2015 r.

- Objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do roku 2012 tak w systemie kompostowni przydomowych jak i w systemie kompostowania w zorganizowanych, zbiorowych kompostowniach.

- Zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska, a szczególnie ulegających biodegradacji zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

- Zwiększenie ilości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze selektywnego zbierania poprzez poprawę systemu zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych.

- Osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2014 określonych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

- Objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych do roku 2012.

- Skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

- Do 2018 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć poziomu odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.

- Zmniejszenie ilości odpadów ulicznych, zwiększanie czystości terenów publicznych

Cele długoterminowe:

- Zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska, a szczególnie ulegających biodegradacji zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

- Zwiększenie ilości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze selektywnego zbierania poprzez poprawę systemu zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych.

- Skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

- Sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska do 2032 roku.

- Do 2018 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć poziomu odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.

- Zmniejszenie ilości odpadów ulicznych, zwiększanie czystości terenów publicznych

# Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami i systemy gospodarowania odpadami

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce gospodarki odpadami.

W celu zachęty mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów stosować należy następujące działania:

- edukacja społeczna w systemie nauczania,

- edukacja za pomocą środków masowego przekazu,

- edukacja za pomocą rozpowszechnianych ulotek, plakatów itp.,

- rozróżnienie opłat za odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych (uchwała).

Działania powinny mieć charakter informacyjno – edukacyjny. Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów) należy na bieżąco informować o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach selektywnego zbierania odpadów, terminów odbioru, oznakowań umieszczanych na opakowaniach.

W ramach prowadzonej akcji należy np. zachęcić mieszkańców do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku, wykorzystywania mniej szkodliwych produktów (np. farb, lakierów) itp.

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań:

- Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami

- Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

- Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biologicznego ich przekształcania

- Kontrolowanie przez gminy zgodności ustaleń zawartych w wydawanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- Prowadzenie zbierania i odbierania odpadów komunalnych tak, aby możliwe było wydzielenie następujących frakcji odpadów:

- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone)

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.)

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe

- tworzywa sztuczne

- metale

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.)

- meble i inne odpady wielogabarytowe

- odpady budowlane remontowe.

- Sposoby zbierania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, w tym organizacja np. Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych zostaną określone w opracowaniach niższego rzędu dotyczących organizacji ZZO

- Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne

- Sposób zbierania odpadów musi być zgodny z przyjętymi technologiami przekształcenia odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów, do których będą kierowane

- Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w szczególności odpadów niebezpiecznych od mieszkańców, w oparciu o:

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców;

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory);

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych;

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu

- Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne

- Ograniczenie składowania zebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzania tych odpadów, takich jak:

- kompostowni odpadów organicznych,

- linii mechaniczno – biologicznego przetwarzania zamieszanych odpadów komunalnych,

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),

- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

- Odpady zbierane w formie zmieszanej lub pozostałość po ich sortowaniu powinny być poddane procesom, w których frakcja biodegradowalna zostanie przetworzona na kompost i/lub biogaz albo unieszkodliwiana metodami innymi niż składowanie (spalanie, procesy mechniczno - biologiczne)

- Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych

- Gospodarka odpadami w województwie opierać się powinna o Regionalne Stacje Gospodarki Odpadami. W Planie Gospodarki Odpadami województwa podkarpackiego powiat krośnieński uwzględnia się m. innymi rozbudowę kwatery nr II na Składowisku odpadów komunalnych w Dukli.

- Gospodarka odpadami w województwie opierać się powinna o zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO). W Planie Gospodarki Odpadami województwa podkarpackiego powiat krośnieński tym samym Gmina Dukla leży w obszarze obsługi zakładu zagospodarowania odpadów „Krosno – Jasło”. Dla ZZO ,,Krosno-Jasło” uwzględnia się następujące obiekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych :

- Składowisko ,,Dukla”  - Budowa kwatery nr II, kompostowni.

- Gmina Jedlicze Budowa sortowni w miejscowości Żarnowiec

- Budowa instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów; stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

Według WPGO przyjęto następujące zasady organizacji ZZO:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów powinien mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez ok. 150 tys.

mieszkańców. Dla obszarów obejmujących co najmniej 300 tys. mieszkańców docelowym rozwiązaniem jest termiczne przekształcenie odpadów komunalnych. W instalacji takiej powinny być również unieszkodliwiane zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich

wstępnej dezaktywacji.

2. Proponowane do budowy ZZO, w uzasadnionych przypadkach składać się mogą z kilku obiektów rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach obsługiwanego regionu. Wynikać to musi jednak z przeprowadzenia odpowiedniej analizy w ramach opracowań niższego rzędu. Poszczególne obiekty tworzyć będą integralną organizacyjnie i ekonomicznie jednostkę.

3. Przewiduje się współpracę pomiędzy istniejącym i planowanymi ZZO (np. w zakresie zagospodarowania szczególnymi rodzajami odpadów, produkcji paliw z odpadów itp.).

4. Wyposażenie ZZO oraz stosowane w nim technologie muszą gwarantować realizację zakładanych dla województwa podkarpackiego celów zakresie gospodarowania odpadami oraz spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT).

5. System zbierania odpadów na obszarze obsługiwanym przez ZZO musi być dostosowany do stosowanych w nim technologii.

6. W uzasadnionych przypadkach ZZO składać się powinien z odpowiedniej ilości stacji przeładunkowych. Stacje te obok urządzeń do przeładunku odpadów mogą być również wyposażone w inne elementy gospodarowania odpadami, takie jak np. urządzenia do doczyszczania zebranych selektywnie odpadów, magazyny na surowce, odpady niebezpieczne itp.

7. Do czasu wybudowania ZZO lub niezbędnej jego rozbudowy, odpady kierowane będą do zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących, przy założeniu dążenia do realizacji postawionych w WPGO celów.

Dopuszcza się możliwość zmiany przynależności do ZZO dla gmin leżących przy granicy Zakładów.  Niezależnie od przedstawionych powyżej zasad organizacji ZZO ,,Krosno-Jasło” proponuje się dla powiatu krośnieńskiego, w tym Gminy Dukla uwzględnienić w ZZO następujące obiekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych :

- Składowisko ,,Dukla”  - Budowa kwatery nr II, kompostowni.

- Gmina Jedlicze Budowa sortowni w miejscowości Żarnowiec

## Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, do obliczenia bazowej ilości wytworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przyjmuje się następujące założenia:

- ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na terenach wiejskich - 47 kg/mieszkańca na rok

- ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenach miejskich – 155 kg/mieszkańca na rok oraz liczbę mieszkańców w danej jednostce organizacyjnej w tym roku.

Gminę w 1995 roku zamieszkiwały: 16 764 osoby; w tym na terenach wiejskich 14 527 osób, a na terenach miejskich 2 237 osób.

Uwzględniając powyższe dane, można określić, że ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995 wynosiła 1 029,5 Mg.

Do 31 grudnia 2010 roku nie można składować więcej niż 75% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, co stanowi w gminie 772,13 Mg.

Do 31 grudnia 2013 roku należy ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995, tak więc na terenie gminy masa tych odpadów wynosiła będzie  514,75 Mg.

Do 31 grudnia 2020 roku natomiast można składować nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która dla gminy wynosi 360,33 Mg.

Plan redukcji ilości odpadów biodegradowalnych winien obejmować:

- Kompleksowe działania informacyjno – edukacyjne w zakresie systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych

- W pierwszej kolejności wykorzystanie przez mieszkańców we własnym zakresie odpadów biodegradowalnych np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach

- Zbieranie odpadów biodegradowalnych w sposób selektywny, co pozwala na pozyskanie surowca o odpowiedniej czystości

- Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpadu ulegające biodegradacji targowisk powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone zostaną na kompost; odpady te wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji mogą być również oddane procesowi fermentacji celem uzyskania biogazu

- Sukcesywnie należy dążyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych

- Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji powinny zostać poddane biologicznym lub termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą metody pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów

- Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz z rolnictwa.

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

- Gminne Punkty Zbiórki Odpadów przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne 
od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw.

Taką funkcję pełni Punkt Zbiorki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami z innych źródeł

W zakresie unieszkodliwiania zwierząt padłych rozwiązanie przyjęte przez gminę uważa się za prawidłowe.

Padłe zwierzęta z Gminy Dukla każdorazowo oddawane są do utylizacji przez uprawnione firmy.

Należy rozwiązać również problem psich odchodów, tzn. poprzez udostępnienie pojemników, woreczków itp. wraz z przeprowadzeniem odpowiedniej akcji edukacyjnej.

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami azbestowymi

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Program zastępuje dotychczasowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Utrzymuje dotychczasowe cele i określa nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu.

Całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Polski ma nastąpić do końca 2032 roku.

W związku z tym należy opracować program i harmonogram ich usuwania, z uwzględnieniem pomocy finansowej i edukacji na temat wyrobów zawierających azbest oraz ich usuwania.

W celu prawidłowego wykonania zadania sporządzenia programu usuwania azbestu należy:

- przeprowadzić szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, zabudowanych na konkretnych obiektach,

- sporządzić ocenę stanu i możliwości ich użytkowania,

- określić potrzebę i kolejność usuwania materiałów zawierających azbest.

Całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Polski ma nastąpić do końca 2032 roku.

## Schemat proponowanego systemu gospodarki odpadami.

# Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć

# Głównym założeniem przyjętych celów oraz zadań realizowanych w ramach gospodarki odpadami jest:

- Eliminowanie uciążliwości związanymi z niewłaściwym postępowaniem z odpadami

- Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów

- Harmonogram rzeczowo – finansowy Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Dukla.

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za wykonanie zadania | Okres realizacji | Koszt ogółem [zł] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie i realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest ( Opracowanie do 2012 roku) | Gmina, właściciele nieruchomości | 2011-2032 | 68 373,30 | Środki własne WFOŚiGW |
| 2 | Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | Gmina, organizacje pozarządowe | 2011-2018 | 164 000,00 | Środki własne |
| 3 | Usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące działania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych występujących w masie odpadów komunalnych) przetwarzania odpadów w celu przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania | Gmina, związki międzygminne, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych | 2011-2018 | b.d. | Środki własne WFOŚiGW środki pomocowe UE |
| 4 | Rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych, budowlanych i wielkogabarytowych z gospodarstw domowych | Gmina, związki międzygminne, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych | 2011-2018 | b.d. | Środki organizacji odzysku, środki własne |
| 5 | Rozbudowa systemu segregacji i kontroli odpadów, szczególnie niebezpiecznych | Gminy, związki międzygminne | 2014-2018 | 100 000,00 | Środki własne WFOŚiGW środki pomocowe UE |
| 6 | Rekultywacja składowiska w Dukli | Zarządzający składowiskiem | 2011-2015 | 1200 000,00 | Środki własne WFOŚiGW środki pomocowe UE |
| 7 | Likwidacja tzw. „dzikich składowisk odpadów” | Gmina | 2011-2018 | b.d. | Środki własne gmin WFOŚiGW |
| 8 | Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami | Gmina | Cyklicznie co 2 lata | - | - |
| 9 | Rozbudowa systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych | Gmina, związki międzygminne | 2011-2014 | 100 000,00 | Środki własne, inwestorów, WFOŚiGW środki pomocowe UE |
| 10 | Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | Gmina, WIOŚ | 2011-2018 | - | - |
| 11 | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych ,,Dukla” | Gmina, przedsiębiorca | 2011-2015 | 3700000,00 | Środki własne WFOŚiGW środki pomocowe UE |
| 12 | Tworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Gmina, związki międzygminne | 2011-2014 | b.d. | Środki własne, środki pomocowe UE, WFOŚiGW |

# Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

Koszty inwestycyjne mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- Opłaty odbiorców usług – stanowią dość pewne źródło środków finansowania pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku,

- Środki własne budżetu gminy – jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy. Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane.

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania działań można zasygnalizować:

- opłaty produktowe – opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa są przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu,

- depozyty ekologiczne – obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Potencjalne źródła finansowania działań związanych z ochroną środowiska to również:

- Fundusze własne inwestorów, w tym fundusze własne województwa, powiatu i gminy

- Pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- Zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe

- Fundusze Unii Europejskiej

- Kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska

- Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych

- Kredyty, pożyczki udzielane przez banki komercyjne.

# Monitoring realizacji celów i zadań przyjętych w planie gospodarki odpadami

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, także na wskaźnikach świadomości społecznej. W tabeli poniżej zaproponowano istotne wskaźniki monitorowania Planu w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi.

- Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
|  | Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
|  | Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | tys. Mg |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, składowanych bez przetwarzania | % |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznego | % |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych unieszkodliwieniu (poza składowaniem) | % |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych składowaniu | % |
|  | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | tys. Mg |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 r. | % |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych | kg/mieszkańca, rok |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | tys. Mg |
|  | Liczba instalacji do zagospodarowania odpadów | szt. |
|  | Moce przerobowe instalacji do zagospodarowania odpadów | tys. Mg |

W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Planu gospodarki odpadami” a w oparciu o tą ocenę – aktualizacja planu.

# Analiza oddziaływania planu gospodarki na środowisko

Głównymi założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla są:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych poprzez edukację społeczną w szkołach, środkach masowego przekazu i w czasie akcji promocyjnych oraz stałą informację o systemie zbierania selektywnego odpadów,

- objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów wszystkich mieszkańców gminy,

- ograniczenie pozbywania się przez mieszkańców odpadów poza zorganizowanym systemem, bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów,

- zagospodarowanie odpadów organicznych we własnym zakresie przez właścicieli (kompostowanie),

- rozwój selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- przeznaczenie do kompostowania odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpadów z oczyszczalni ścieków

- ograniczenie składowania odpadów komunalnych,

Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami spowoduje poprawę stanu środowiska i efektywność systemu gospodarki odpadami poprzez:

- poprawę współczynników odzysku surowców oraz ograniczenie ilości odpadów lokowanych na składowiskach,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców skutkujący ograniczeniem niepożądanych zachowań (np. ich spalanie w piecach domowych), zwiększenie poziomu segregacji oraz świadomy wybór produktów i technologii minimalizujących ilości powstających odpadów,

- minimalizację ilości produkowanych odpadów skutkujące ograniczeniem kosztów finansowych i ekologicznych ich zbierania i unieszkodliwiania (transport, nakłady pracy i sprzętu, sytuacje awaryjne, zapotrzebowanie na teren itp.),

- ograniczenie powstawania „dzikich wysypisk” odpadów, a w szczególności pozbywania się w ten sposób przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, poprzez rozwój i „uszczelnienie” systemu oraz wzrost świadomości ekologicznej,

- wdrożenie systemu monitoringu realizacji planu (wskaźniki) wpłynie korzystnie na stan środowiska poprzez umożliwienie lepszej kontroli źródeł powstawania odpadów i dróg ich przepływu, dostarczy informacji o brakach systemu oraz umożliwi oszacowanie pośrednich skutków środowiskowych dla decyzji gospodarczych i planistycznych,

- gmina zakłada powierzenie zadań z zakresu usuwania i zagospodarowania odpadów wyspecjalizowanym firmom, gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa ekologicznego,

- ograniczanie zawartości składników podlegających procesom gnilnym w odpadach składowanych w sposób niekontrolowany przyczyni się do ochrony środowiska przed emisją gazów cieplarnianych,

- rozpoczęcie akcji usuwania i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest poprawi jakość środowiska i zmniejszy ryzyko narażenia ludności na substancje kancerogenne.

Do elementów ryzyka związanych z wdrożeniem planu można zaliczyć:

- brak dostatecznego wsparcia ze strony mieszkańców dla selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- brak elastyczności w prowadzeniu akcji promocyjnej i ustaleniu polityki finansowej związanej ze zbieraniem i segregacją odpadów (opłaty za wywóz, kary), przyzwolenie mieszkańców na pozostawienie znacznej masy odpadów poza systemem zorganizowanego odbierania, spalania śmieci w piecach i lokowanie na dzikich „zwyczajowych” wysypiskach,

- brak informacji o systemie, niewłaściwa jego promocja lub nieczytelna dla mieszkańców struktura może skutkować brakiem przeświadczenia o sensowności i potrzebie segregacji odpadów oraz korzyściach (w tym finansowych) jakie niesie w skali krótko i  długookresowej dla mieszkańców.

# Informacje o konsultacjach społecznych

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska projekt Planu został przesłany do zaopiniowania do Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Projekt Planu wraz z Prognozą został przekazany również do konsultacji społecznych. Projekt Planu i Prognoza zostały zaopiniowane pozytywnie.

# Wnioski wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez właściwy organ administracji odbywa się   w oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko”.

Głównym celem dokumentu jest identyfikacja oddziaływania na środowisko realizacji założeń Planu gospodarki odpadami.

Prognoza zawiera informacje zgodne z art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami).

Stan systemu gospodarowania odpadami (aktualny i prognozowany) wraz z kierunkami działań poddano analizie oraz odniesiono do stanu środowiska na terenie gminy Dukla. Na tej podstawie identyfikowano możliwe skutki oddziaływania na środowisko realizacji założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla.

W analizie uwzględniono również zapisy Prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2019 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego.

Realizacja działań Planu Gospodarki Odpadami nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zadania przewidziane w Planie wpłyną przede wszystkim na:

- zmniejszenie ilości wykorzystania surowców naturalnych,

- zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów,

- udział w zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza

- ograniczenie dewastacji i degradacji gleb,

- ograniczenie dewastacji siedlisk,

- ograniczenie zanieczyszczeń do wód,

- zmniejszenie ryzyka narażenia ludności na substancje kancerogenne.

- Ewentualne oddziaływania negatywne stanowią okresowe i chwilowe zagrożenie związane głównie z ruchem pojazdów transportujących odpady oraz etapem budowy kwatery nr II na składowisku odpadów w Dukli, budowy kompostowni w gminie Dukla.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla został sporządzony w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie o odpadach i rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami uwzględnia również ustalenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019 oraz zapisów zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego.

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika między innymi, iż w gminie prowadzona jest selektywna zbiórka papieru, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów biodegradowalnych, baterii, odpadów wielkogabarytowych.

Na terenie gminy Dukla zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko eksploatowane jest zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym uzyskanym w dniu 29.10.2007.r. znak: ŚR.IV-6618-45/11/07 z późn. zm. Pojemność całkowita składowiska wynosi 2,32 ha (ok. 230 000 m3), przy czym pojemność kwatery uszczelnionej na której prowadzi się eksploatację wynosi 1,28 ha (ok. 115 200 m3). Część zapełniona na koniec 2010 r. wyniosła ok. 110 000 m3.

W roku 2011 planowane jest zakończenie eksploatacji składowiska z powodu jego zapełnienia. Dodatkowo w ramach obiektów składowiska funkcjonuje linia sortownicza. Opracowana prognoza zmian w gospodarce odpadami wskazuje, że w nadchodzących latach będzie można obserwować powolny spadek ilości odpadów wytwarzanych w gminie, z okresowymi zmianami zależnie od rodzaju odpadów oraz koniunktury gospodarczej kraju/województwa/powiatu/gminy i związanych z tym postaw konsumenckich mieszkańców.

Proponowany docelowy system gospodarki odpadami w gminie polega na zorganizowanym odbiorze wytwarzanych odpadów w celu odzysku i/lub unieszkodliwiania wybranych rodzajów odpadów, dla których w Planie Krajowym ustalono określone poziomy.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko jest jednym z najważniejszych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami.

W Planie określono harmonogram działań:

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za wykonanie zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie i realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (Opracowanie Programu do 2012) | Gmina, właściciele nieruchomości | 2011-2032 |
| 2 | Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | Gmina, organizacje pozarządowe | 2011-2018 |
| 3 | Usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące działania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych występujących w masie odpadów komunalnych) przetwarzania odpadów w celu przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania | Gmina, związki międzygminne, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych | 2011-2018 |
| 4 | Rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych, budowlanych i wielkogabarytowych z gospodarstw domowych | Gmina, związki międzygminne, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych | 2011-2018 |
| 5 | Rozbudowa systemu segregacji i kontroli odpadów, szczególnie niebezpiecznych | Gminy, związki międzygminne | 2014-2018 |
| 6 | Rekultywacja składowiska w Dukli | Zarządzający składowiskiem | 2011-2015 |
| 7 | Likwidacja tzw. „dzikich składowiska odpadów” | Gmina | 2011-2018 |
| 8 | Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami | Gmina | Cyklicznie co 2 lata |
| 9 | Rozbudowa systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych | Gmina, związki międzygminne | 2011-2014 |
| 10 | Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | Gmina, WIOŚ | 2011-2018 |
| 11 | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych ,,Dukla” | Gmina, przedsiębiorca | 2011-2015 |
| 12 | Tworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Gmina, związki międzygminne | 2011-2014 |

*

mający realizować przyjęte cele, tj.:

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców  najpóźniej do 2015 r.

- Objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do roku 2012 tak w systemie kompostowni przydomowych jak i w systemie kompostowania w zorganizowanych, zbiorowych kompostowniach.

- Zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska, a szczególnie ulegających biodegradacji zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

- Zwiększenie ilości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze selektywnego zbierania poprzez poprawę systemu zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych.

- Osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2014 określonych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

- Objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych do roku 2012.

- Skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

- Sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska do 2032 roku.

- Do 2018 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć poziomu odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.

- Zmniejszenie ilości odpadów ulicznych, zwiększanie czystości terenów publicznych

Realizacja planu nie przyczyni się do powstawania nowych zagrożeń, pozwoli natomiast na ograniczenie zagrożeń występujących obecnie. Monitoring i ocena realizacji ustaleń planu będzie oparta na analizie ilości zebranych, odzyskanych, unieszkodliwianych i składowanych odpadów w odniesieniu do wskaźników wojewódzkich i krajowych. Cele krótkoterminowe weryfikowane będą co 2 lata, natomiast długoterminowe co 4 lata.

# Materiały źródłowe

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016

- Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Podkarpackim

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego

- Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego

- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Krośnieńskiego na lata 2004-2013

- Raport o stanie środowiska województwa podkarpackiego w 2008 r. – Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Rzeszowie

- Stan środowiska w województwie podkarpackim w roku 2006 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- Stan środowiska w województwie podkarpackim w roku 2005 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- Strategia rozwoju Gminy Dukla na lata 2007 – 2010

- Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce”, A.S. Kleczkowski

- Objaśnienia do mapy geologicznej Polski 1:50000; 2004r. (Państwowy Instytut Geologiczny)

- Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50000

- http://www.pgi.gov.pl - Strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym

- Raport o stanie lasów w Polsce 2008.

- http://www.dukla.pl/gmina_okolice.php?no=4

- Bank danych lokalnych

- Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010

- Poradnik gospodarowania odpadami. Praca zbiorowa pod red. K. Skalmowskiego.

- Barbara Kozłowska, Sergiusz Zabawa - Budowa programów gospodarki odpadami komunalnymi w gminach.

- M. Żygadło – Kompostowanie odpadów komunalnych.

- Praca zbiorowa pod redakcję Marii Żegadło - Strategia Gospodarki Odpadami Komunalnym.

- Zeszyty komunalne Verlag Dashofer – Odpady komunalne 2006 – 2007

- Karta składowiska odpadów w Gminie Dukla – stan na dzień 31 grudnia 2010 r.:

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów |  |  | Informacje o składowisku odpadów |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa składowiska odpadów |  |  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adres składowiska odpadów |  |  | ul. Pocztowa, Dukla |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gmina |  |  | Dukla |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Powiat |  |  | Krosno |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Województwo |  |  | Podkarpackie |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REGON |  |  | 370137399 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NIP |  |  | 684-000-07-26 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Typ składowiska |  |  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  |  | Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla |  |  |  |  |  |  |
|  | Decyzje administracyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) |  |  | Urząd Gminy Miejsce Piastowe 24.01.1994 GOSP 7332-12/93/94 |  |  |  |  |  |  |
|  | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  | Urząd Gminy Miejsce Piastowe 24.01.1994 GOSP 7332-12/93/94 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozwolenie na budowę |  |  | Kierownik Urzędu Rejonowego w Krośnie 20.11.1995 NB-II-7351-9/C/10/95 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) |  |  | Starostwo Powiatowe w Krośnie 29.12.1998 AB-B-7351-3-23-99 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej |  |  | Wojewoda podkarpacki 17.12.2003 ŚR IV 6623/1/5/17/03 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) |  |  | Wojewoda podkarpacki 17.12.2003 ŚR IV 6623/1/5/17/03 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona ? |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Czy decyzja została przedłużona ? |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Decyzja zatwierdzająca instrukcje eksploatacji składowiska |  |  | Marszałek Województwa Podkarpackiego 31.12.2008 r. RŚ.III.EZ.7628/M/15-8/08 Zmiana: Marszałek Województwa Podkarpackiego 11.06.2010 r. RŚ.III.BF.7628/M-38/10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcje eksploatacji była czasowa |  |  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  |  | Wojewoda Podkarpacki 29-10-2007 ŚR IV-6618-45/1/07 Pozwolenie zintegrowane – 5 lat Zmiany: Marszałek Województwa Podkarpackiego 31.07.2008 RS.VI-7660/28-1/08 Marszałek Województwa Podkarpackiego 11.06.2010 RS.VI.RD.7660/32-2/10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) |  |  | Wojewoda Podkarpacki 29-10-2007 ŚR IV-6618-45/1/07 Pozwolenie zintegrowane – 5 lat |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego |  |  | Uzyskano |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? |  |  | Nie |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Liczba kwater |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Liczba kwater eksploatowanych |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Liczba kwater zamkniętych |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Pojemność całkowita |  |  |  | 230 000 m3 1 kwatera eksploatowana (uszczelniona) 115 200 m3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi |  |  |  | 110 000 m3 |  |  |  |  |  |
| 31 | Powierzchnia w granicach korony |  |  |  | 2,32 ha (23 200 m2) 1 kwatera eksploatowana (uszczelniona) – 1,28 ha (12800 m2) |  |  |  |  |  |
| 32 | Uszczelnienie |  |  |  | Tak/nie |  |  | Tak |  |  |
|  |  |  |  |  | Naturalna bariera geologiczna |  |  | 1 – 4 m k = 10-5 – 10-8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sztuczna bariera geologiczna |  |  | Nie |  |  |
|  |  |  |  |  | Izolacja syntetyczna |  |  | HDPE grubość 2,5 mm |  |  |
| 33 | Drenaż odcieków |  |  |  | Tak/nie |  |  | Tak |  |  |
|  |  |  |  |  | Warstwa drenażowa (miąższość współczynnik filtracji) |  |  | Piasek, żwir m = 0,3 m k = 10-3 cm/s |  |  |
|  |  |  |  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |  | Rury HOBUŚ ø160 i ø200 mm |  |  |
|  |  |  |  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i kierunku kolektorów, %) |  |  | 1 – 6 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Zewnętrzny system rowów |  |  | Tak |  |  |
| 34 | Gromadzenie odcieków |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 35 | Postępowanie z odciekami |  |  |  | Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej |  |  | Nie |  |  |
|  |  |  |  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej |  |  | Tak |  |  |
|  |  |  |  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych |  |  | Recyrkulacja wód odciekowych po eksploatowanej powierzchni składowiska |  |  |
|  |  |  |  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni |  |  | Odciek jest napowietrzany w zbiorniku poprzez zespól dmuchaw i dyfuzorów w celu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń |  |  |
| 36 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego |  |  |  | Tak/nie |  |  | tak |  |  |
|  |  |  |  |  | Z emisja do atmosfery |  |  | Nie |  |  |
|  |  |  |  |  | Spalanie w pochodni |  |  | Nie |  |  |
|  |  |  |  |  | Odzysk energii |  |  | Tak |  |  |
| 37 | Pas zieleni |  |  |  | Tak ponad 10 m |  |  |  |  |  |
| 38 | Ogrodzenie |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 39 | Rejestracja wjazdów |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 40 | Ewidencja odpadów |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 41 | Waga |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 42 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 43 | Wykonanie warstw izolacyjnych odpadów |  | Tak/nie |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj materiału |  | masy ziemne z pogłębiania II kwatery przeznaczonej pod rozbudowę |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W przypadku wykorzystania odpadów podać kod i rodzaj odpadu |  | 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 17 05 04 Gleba, ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |  |  |  |  |  |
| 44 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej |  | Dane meteorologiczne |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola wykonania elementów służących do monitoringu |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wody powierzchniowe |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wody podziemne |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 45 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej |  | Opad atmosferyczny |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wody powierzchniowe |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wody odciekowe |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wody podziemne |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gaz składowiskowy |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Osiadanie powierzchni składowiska |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Struktura i skład odpadów |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Odpady poddawane odzyskowi na składowisku odpadów w roku sprawozdawczym | Odpad |  |  |  |  | Masa [Mg] |  |  | Cel wykorzystania |
|  |  | 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 17 05 04 Gleba, ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |  |  |  |  | 27,6 401,4 |  |  | warstwy izolacyjne |
| 48 | Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod odpadów |  | Rodzaj odpadów |  |  |  | Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Masa odpadów [Mg] |  |  | Sucha masa odpadów[Mg] |  |
| 19 12 12 |  | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |  |  |  | 49,3 |  |  | - |  |
| 20 02 03 |  | Inne odpady nieulegające biodegradacji |  |  |  | 13,4 |  |  | - |  |
| 20 03 01 |  | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |  |  |  | 5690,4 |  |  | - |  |
| 20 03 02 |  | Odpady z targowisk |  |  |  | 25,2 |  |  | - |  |
| 20 03 03 |  | odpady z czyszczenia ulic i placów |  |  |  | 9,1 |  |  | - |  |

Źródło: Urząd Gminy

Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli zbierane są selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikowane są w podgrupie 15 01, a nie 20 01.

Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli zbierane są selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikowane są w podgrupie 15 01, a nie 20 01.

Źródło: Bank Danych Lokalnych